合同编号：QHKG-    -

合同类别：房建-规划设计-咨询设计

桂湾府项目方案设计合同

合同双方：东莞市桂湾房地产开发有限公司（甲方）

（乙方）

工程名称：  桂湾府

签署日期：     年   月   日

说   明

为规范双方的签约行为，维护合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》以及相关法律法规，编制《房建-规划设计-咨询类合同》（审图除外） (以下简称《合同文本》)。为了便于合同双方使用《合同文本》，现就有关问题说明如下：

一、《合同文本》的组成

《合同文本》由协议书、通用条款、专用条款、补充条款、附件和其他合同文件六部分组成。

（一）协议书

《合同文本》协议书共计9条，主要包括：工程项目概况、合同组成及解释顺序、承包范围和合同内容、工作周期安排及要求	、双方承诺、合同价款、工作成果等重要内容，集中约定了合同双方基本的权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等法律法规的规定，就工程咨询、设计的实施及相关事项，对合同双方的权利义务作出的原则性约定。

通用条款共计18条，具体条款分别为：定义和解释、一般责任和义务、委托人的责任与义务、咨询/设计人的责任与义务、费用与支付、履约担保、违约与赔偿、延误、变更、推迟与终止、转包和分包、知识产权、利益的冲突、合同的生效、变更与终止、争议解决、保险、履约评价及奖励。前述条款的安排既考虑了现行法律法规对咨询、勘探、设计的有关要求，也考虑了前海工程的特殊需求。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同双方可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同双方可以通过对专用条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在合同文本中有下划线“  ”的地方，合同双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“╱”。

在下划线上有文字内容的，为提示文字，仅供参考。

4.在合同文本中有“□”的，合同双方可根据具体协商情况进行勾选，以便合同双方履行。

（四）补充条款

对通用条款和专用条款未予约定的具体事项，在补充条款中约定。

二、《合同文本》的性质和适用范围

《合同文本》主要适用于合同价格形式为固定价的咨询、设计合同。合同双方可根据具体工程项目对合同内容进行增减，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

三、合同审批前，合同承办部门对合同条款有任何修改的，应以修订方式进行，以便识别调整内容。

目 录

第一部分 协议书	6

第一条 工程项目概况	6

第二条 合同组成及解释顺序	6

第三条 承包范围和合同内容	7

第四条 工作周期安排及要求	8

第五条 双方承诺	8

第六条 合同价款	9

第七条 工作成果	9

第八条 合同生效、终止	10

第九条 合同份数	10

第二部分 通用条款	11

第一条 定义和解释	11

第二条 一般责任和义务	12

第三条 委托人的责任与义务	13

第四条 咨询/设计人的责任与义务	14

第五条 合同价款与支付	20

第六条 履约担保（此条不适用）	21

第七条 违约与赔偿	21

第八条 延误	23

第九条 变更	24

第十条 推迟与终止	24

第十一条 转包和分包	24

第十二条 设计所有权	25

第十三条 利益的冲突	25

第十四条 合同的生效、变更与终止	26

第十五条 联合体	26

第十六条 履约评价及奖励	26

第十七条 保险	26

第十八条 争议解决	27

第三部分 专用条款	28

第一条 定义和解释	28

第二条 一般责任和义务	28

第三条 委托人的责任和义务	28

第四条 咨询/设计人的责任与义务	29

第五条 费用与支付	30

第六条 履约担保	33

第七条 违约与赔偿	33

第十六条 履约评价及奖励	35

35

第十七条 争议解决	35

第四部分 补充条款	36

第五部分  附件	37

附件1 设计基本要求	37

一、 项目概况	37

二、 设计依据	37

三、 设计协调及配合	38

四、 设计内容	39

39

五、 设计成果要求:	40

40

附件3设计合同履约评价表	41

附件4建设工程项目廉政协议	44

附件5 履约保函（本项目不适用）	48

附件6 建设工程设计责任保险投保单	49

1.法定代表人身份证明书	51

2.授权委托书	51

3.招标文件	51

4.投标文件	51

5.招标文件澄清书	51

6.中标通知书	51

7.投标人承诺书	51

# 第一部分 协议书

甲方（委托人）：东莞市桂湾房地产开发有限公司

乙方（咨询/设计人）：

鉴于委托人已于    年  月  日向咨询/设计人发出  桂湾府项目方案设计 《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

## 第一条 工程项目概况

1.1项目名称：桂湾府

1.2项目地点：东莞市塘厦镇大坪社区与田心社区交界处

1.3建设规模：

总占地面积约46396平方米。

总建筑面积 18.9万 平方米。

1.4项目建设总投资约为：建安造价约为7.75亿元。

1.5资金来源：   国有资金

1.6预计开发周期：  /

## 第二条 合同组成及解释顺序

组成合同的下列各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同补充条款和专用条款；

（4）合同通用条款和附件；

（5）招标文件及其附件函件；

（6）投标文件及其附件；

（7）设计技术标准及规范；

（8）工程设计任务书；

（9） 其他作为本合同不可或缺的资料或文件。

双方同意并签署的有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对委托人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

## 承包范围和合同内容

3.1 承包范围包括但不限于：以桂湾府地块范围的建筑设计为基础，包含规划方案设计、地块区域范围的所有地下室和地上整栋建筑物的建筑设计、附属建筑物的相关设计、景观概念设计、户型设计等。

3.2 合同内容具体如下，包括但不仅限于：

3.2.1 设计工作

- 桂湾府地块用地红线范围内及毗邻绿地总平面及竖向规划方案，包括建筑物布置、交通组织、景观绿化、环境保护等方面的规划方案。

- 在规划方案基础上，深化项目用地红线范围内的单体建筑、道路、绿化、竖向布置、土方初排、建设分期等。

- 建筑设计方案成果须达到国家规定的方案设计深度并得到我司的认可，达到东莞市方案报建的要求。

- 景观概念设计、机电初步方案（提供设备系统参数、电梯设备系统参数及上下交通人流的组织方案）、装配式建筑构件初步方案等。

- 户型设计：包括户型比较分析、户型配比及布局。

- 集成、整合专业顾问设计成果，对专业顾问进行统筹、协调。

- 配合我司及后续深化设计单位进行方案审批及汇报工作等，含报审过程中的设计调整与沟通。

- 配合委托人取得《建设工程规划许可证》。

3.2.2技术咨询服务

- 在施工图设计阶段和施工阶段，凡可能涉及室内外感观、品质效果的设计、样板、材料和设备，在报委托人审定之前，由设计人进行审核和初步确认，例如：施工图设计成果、施工深化设计图、设计变更、重要的感官材料及设备、现场的材料样板及重要设备等。

- 参加施工阶段的各项设计技术交底、分项验收、整体验收，并提出意见。

- 施工阶段进行月度巡检，进行施工指导、监督、配合工作，并提交巡检报告。

- 设计人应根据工程阶段性进展需要及委托人要求，委派1-2名专业设计工程师（建筑、景观等专业，限参与本项目主要设计人员）常驻本项目，由甲方统一管理，提供设计绘图、设计管理、沟通、协调等工作，并完成委托人安排的其他工作。其驻场费用已包含在合同价款中，不另行支付。

3.2.3其他服务

1）协助委托人对销售人员进行技术培训。

2）组织与本项目相关的考察，邀请发包人参加，并承担相关的费用。

具体详见设计任务书。

3.2.4咨询/设计人工作成果及提交时间要求：详见任务书。

## 工作周期安排及要求

| 项目阶段 |  | 服务周期及工作要求 | 成果描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念设计阶段 |  | 中标通知书发出后15日历天完成概念方案及户型设计（第一轮） | 概念方案设计及户型设计（第一轮）文本，通过委托人审批 |
| 方案设计阶段 |  | 概念设计得到委托人书面确认后30日历天完成方案设计（含建筑方案设计、户型设计、立面设计、景观概念设计） | 满足报建要求的方案文本（含效果图等） |
| 报建阶段 | 镇相关部门审批阶段 | 按照镇相关部门审批意见修改设计文件 |  |
|  | 市相关部门审批阶段 | ### 按照市相关部门审批意见修改设计文件 |  |
| 其他 |  | 配合委托人取得《建设工程规划许可证》 |  |

## 第五条 双方承诺

5.1委托人向咨询/设计人承诺：按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询/设计人支付合同价款。

5.2咨询/设计人向委托人承诺：按照本合同约定的工作范围及要求按期完成全部工作内容。

## 第六条 合同价款

6.1.合同总金额（含税）为人民币       元，（大写：       ）。其中，合同不含税价为人民币       元（大写：      ）；增值税率     %，增值税额为人民币   元（大写：        ）。其中基本费用比例为97%，履约评价费用比例为3% 。

本合同约定的价格为含增值税价格，不含税价不随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

6.2.设计人在设计过程中，发生以下费用（包括但不限于）的，均视为已包含在本工程合同总价中，委托人不再另行支付。不另行支付的费用包括（但不限于）：承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金等费用。

6.3.本项目总建筑面积约 18.9 万平方米，固定综合单价计费（  元/平方米）。双方同意本项目竣工测绘总建筑面积对比合同签订总建筑面积增减不大于5%时，以设计单位所报总价进行结算；当增减大于5%时，结算时对增加或减少大于5%以外的部分按设计单位所报综合单价进行结算。

6.4.本合同的计费的依据为：

咨询/设计人的投标报价即为本项目的合同总价，固定总价已包括乙方为完成本项目工作范围内所有工作内容所需发生的全部费用、利润及相关税费，以及因项目需求而发生的差旅费、承办各阶段成果评审会所发生的所有相关费用。

## 第七条 工作成果

7.1各设计阶段成果文件设计深度应不低于现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定，上述规定是成果深度要求的最低限度，成果深度还应达到行业惯例中较高的深度，并符合委托人根据项目需要提出的合理的特别要求。各设计阶段成果文件需满足国家及地方的规范要求，如合同期内国家或地方出台新的相关规定（或标准、规范），则按照新规定要求执行。

7.2咨询/设计人应向委托人提交的文件及其份数：详见设计任务书。

7.3本合同规定的成果文件数量是暂定值，如果委托人要求咨询/设计人提供合理范围内的更多数量，咨询/设计人需无偿提供。

## 第八条 合同生效、终止

8.1 本合同书未尽事宜由双方协商解决。

8.2本合同书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即产生法律效力，自结清合同价款之日或按通用条款第十条终止合同的相关规定终止。

## 第九条 合同份数

本合同一式 11份，甲方执 7 份，乙方执 4份。

| 甲 方: | (盖 章) | 乙 方: | (盖 章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址: |  | 地 址: |  |
| 电 话: |  | 电 话: |  |
| 传 真: |  | 传 真: |  |
| 开 户 银 行: |  | 开 户 银 行: |  |
| 账 号: |  | 账 号: |  |
| 法定代表人 或 其授权的代理人: |  | 法定代表人 或 其授权的代理人: |  |
|  | (签字) |  | (签 字) |
| 日 期: | 年 月 日 | 日 期: | 年 月 日 |

# 第二部分 通用条款

## 第一条 定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本合同使用。

1.1 工程：是指由国家投资、地方筹资、社会配资、利用外资以及其它投资方式建设的工程。

1.2 委托人：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该双方(单位)资格的合法继承人。本合同的委托人为合同专用条款中指明的法人。

1.3 咨询/设计人（本项目工程的中标人）：即合同书中的“乙方”，是指其投标书已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合同工程咨询、设计的单位，以及取得该当事单位资格的合法继承人，但不包括该当事单位的任何受让人（除非委托人同意）。本合同的咨询/设计人为合同专用条款中指明的中标单位。

1.4 分包人：是指经委托人批准，具有相应资质，承担合同中非主体、非关键性工程的单位。

1.5 项目负责人：是指由咨询/设计人书面委托的负责本合同工程咨询、设计的组织管理者。

分项负责人：是指由项目负责人提名，咨询/设计人批准的各专业工程咨询、设计负责人。

1.6 合同：委托人与咨询/设计人签订的咨询设计合同协议书、中标通知书、合同条款、合同附件、招标文件、投标文件及相关合同组成文件。

1.7 咨询、设计技术标准与规范：是工程咨询、设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和住建部、发改委等主管部门关于市政公用工程咨询、设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及委托人有关工程咨询及勘察设计的书面要求。

1.8 咨询：指项目前期工作阶段的工程咨询。咨询人应遵循独立、科学、公正的原则，按合同的规定运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为委托人的工程建设项目决策提供智力服务，包括项目建议书编制和工程可行性研究报告编制等咨询服务。

设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

1.9 设计文件：是指咨询/设计人按《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建设工程工程量清单计价规范》等国家强制性标准条文和现行的市政公用工程建设标准设计规范（规程）及制图标准提交的设计产品，包括方案设计、初步设计文件、初步设计概算、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单及按合同规定应提供的其他文件等。

1.10 不可抗力：指委托人与咨询/设计人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.11 委托人风险：因不可抗力或应由于委托人单方承担责任而产生的风险。

1.12 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.13 时间：本合同所指时间均为北京时间。

1.14 合同总价：指合同协议书中写明的，咨询/设计人按合同规定完成所有工作内容，提供所有工作成果和后续服务应得到的支付价款总额。

1.15 书面通知：除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面(仅限于书面文件)的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

1.16设计缺陷：指咨询/设计人在勘察/设计时完全由于自身原因造成所进行或完成的工作存在瑕疵、错误等问题。

1.17工程缺陷责任期：指工程咨询/设计人按照其与委托人的设计合同中约定的施工承包人承担工程缺陷修复义务的期间。

1.18 规模调整或变更：经委托方书面同意的，有关本工程面积、设计等发生调整或变更。

## 第二条 一般责任和义务

2.1 工程咨询及设计进度计划的提交：咨询/设计人在接到中标通知书后，应在委托人要求的时间内，根据合同中约定的各项工作内容及时间安排，向委托人提交详细的工作进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为委托人控制工程咨询、设计进度的依据。

2.2 安全、保卫与环境保护：咨询/设计人在进行外业工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如咨询/设计人未能采取有效的措施，而发生的与外业工作活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其它一切责任应由咨询/设计人负责。

2.3 保险：咨询/设计人为实施本项工程，应参加委托人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。合同签订后15日内，咨询/设计人须把购买的本工程单项保险单或提供年度工程保险单（保险金额不得低于本合同设计费用的2倍）报委托人备案，否则，委托人有权延期支付勘察设计的费用。

2.4 道路维护：咨询/设计人在进行外业作业时，如造成原有道路和桥梁的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由咨询/设计人自行承担。（本项目不适用）

2.5 附着物保护：咨询/设计人在进行外业作业时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由咨询/设计人自行承担。（本项目不适用）

## 第三条 委托人的责任与义务

3.1 委托人应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，需合理行使自身权利和义务，并合理确定各项工作的工作周期和工作要求，并按本合同有关规定（通常为付款资料已提交，并发起付款申请后45天内）及时支付相关费用。

3.2 委托人应按咨询/设计人的要求提供需要的有关协议、文件、资料等。委托人仅对所提供的资料本身的真实性负责，咨询/设计人应对该资料的理解、判断和应用负责。

3.3 在咨询/设计人人员进入现场进行作业时，委托人应对咨询/设计人与有关部门或其他相关第三人的协调工作提供必要的协助，但不免除咨询/设计人根据本合同规定应负的责任。

3.4 委托人应对设计过程的决策、实施等环节实行全面管理，协调和监督工作开展。应认真组织专家或委托咨询审查单位对咨询/设计人工作各阶段成果和最终成果以及为了满足工作需要而进行的各种研究试验成果进行审查。对咨询/设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时答复，但上述答复并不免除咨询/设计人根据本合同规定应负的责任。

3.5本工程设计全过程中由委托人全面履行建设管理单位职能，负责设计管理，组织初步设计（概算）、施工图设计（预算）的编制及审查，组织初步设计（概算）申报审批工作。对咨询/设计人提出的设计调整工作，组织协调进行优化设计。对项目设计过程中进行组织、协调和监管。

3.6 本合同履行期内，委托人有权书面通知咨询/设计人根据政府主管部门的要求和各阶段成果审批意见对本工程作相应的修改，并有权要求咨询/设计人变更或补充修改因错误、深度不够等原因造成的不合格的成果文件。

3.7如果委托人或委托人委托的相关单位的书面错误指令是一个有经验的咨询/设计人能预见或估计的，但咨询/设计人并未就上述错误指令向委托人或委托人委托的相关单位提出书面质疑，因此造成的质量事故由咨询/设计人承担责任。

3.8 委托人应检查咨询/设计人工程技术人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因咨询/设计人人力、能力不足致使工程咨询、勘察、设计不能按计划完成时，可合理地要求咨询/设计人增加或替换为满足委托人要求的技术人员，咨询/设计人不得拒绝前述合理要求。

3.9 委托人应及时回复咨询/设计人因执行合同需要提出的有关问题。

3.10 如咨询/设计人提交的咨询、设计文件没有达到设计任务书及合同第一部分协议书第7.2条的深度，经修改或补充后仍然不能达到，委托人有权根据本合同专用条款第七条扣减相应费用。

3.11 委托人有权根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，咨询/设计人应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。（若存在费用调整情况，费用调整金额应在最终版设计成果文件提交前确定）。

## 第四条 咨询/设计人的责任与义务

4.1 咨询/设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和国家有关部委关于工程咨询、设计等方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的咨询、设计工作。咨询/设计人应具备与其自身专业经验及业绩的相匹配的专业技术水平，且不得低于行业内一般水平。同时在此专业技术水平下，对本合同提供的所有服务和承担的所有责任及义务，尽到合理注意义务。工作具体内容在合同专用条款和补充条款中明确。

4.2 咨询/设计人不得将本合同规定的咨询、设计任务进行转包，也不得将主体、关键性工作进行分包；但经委托人确认、同意后，咨询/设计人可将部分非主体、非关键工作或国家规定须由专项设计资质单位进行设计的项目分包或外委给具有相应资质的单位承担。分包的单位同样需征得委托人同意，未经委托人同意，不得将设计任务进行分包。

4.3 咨询/设计人应按国家相关管理规定统筹设计咨询服务的质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，明确各阶段的责任人，并对设计成果的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，委托人及委托人委托的咨询审查单位、相关政府部门对设计文件的审查并不免除咨询/设计人的上述所有责任。

4.4 咨询/设计人收到委托人提供的开展工作所需的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在5日内向委托人提出书面意见，并自行负责其对委托人提供资料的理解的准确性。咨询/设计人负责查询与设计有关的既有建构筑物及地下管线工程档案，委托人提供相应配合。

4.5 在设计过程中，咨询/设计人应与本项目相关联的市政道路、公路、铁路、航道、水利、管线、电力、电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门或企业签订责任明确的书面协议，确保本项目顺利实施。（本项目不适用）

4.6 咨询/设计人负责提出工程设计服务建议书，明确设计工作范围、成果要求、工作计划，并报委托人同意。

4.7 咨询/设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调与配合，节约资源，保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

4.8 项目建议书及可行性研究报告必须符合下列要求（本项目不适用）：

（1）项目建议书及可行性研究报告的编制必须严格执行国家、地方相关要求；

（2）提出项目的背景、项目建设的必要性和经济意义；

（3）拟建项目必要性的论证；

（4）片区道路及其他市政基础设施现状调查、现状评价和预测分析；

（5）预测交通量、运输量的发展水平；

（6）建设规模方案和标准的选择；

（7）建设项目的地理位置，地形、地质、地震、气候、水文等自然特征；

（8）工程方案的比选和选择意见；

（9）评价建设项目对生态环境的影响及对策；

（10）测算主要工程数量、征地拆迁数量，估算投资；

（11）提出勘测设计、施工计划安排；

（12）进行经济评价；

（13）提出结论性评价和推荐方案的意见，提出存在问题和有关建议。

4.9 设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）设计依据的基本资料应完整、准确、符合相关法规和标准，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求。

（3）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《深圳市规划局实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>办法》等现行行业管理规范的要求。

（4）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

（5）设计文件中关于材料、配件和设备选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（6）提交的初步设计概算(或修正概算)应符合概算审批部门的要求（本项目不适用）。

（7）咨询/设计人应提高设计的准确性，认真分析可能影响设计的各种因素(如前提条件和后期不确定性因素等)，合理地达到业主的设计目的和要求。

（8）工程设计文件应根据国家及地方政府规定由具有合法资质的人员编制完成、签字盖章，且应通过主管部门评审。（本项目不适用）

（9）根据委托人要求，按设计合同段分别提交各类设计成果文件。

（10）若委托人有概算要求勘察/咨询/设计人应提高工程造价的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素(如自然条件和施工条件等)，准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使工程造价能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，确保工程造价有效控制。工程造价文件应由注册造价工程师完成并签字盖章。咨询单位或咨询/设计人应对估算或概算的准确度负责，非咨询单位/咨询/设计人自身错误原因、或设计方案原因导致的估算或概算偏差除外。根据《深圳市经济特区政府投资项目管理条例》和《前海政府投资项目廉情预警评估指标》相关规定，根据委托人设计任务书要求作出的设计方案估算金额应与投资主管部门评审批复金额的偏差应控制在10%的范围之内。咨询单位或咨询/设计人应根据委托人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及估/概/预算。

4.10本项目工程设计技术要求，详见本条及专用条款及中标后委托人提供的相关技术文件内容。

4.11咨询/设计人在咨询和设计过程中，应以维护委托人投资利益和有效控制委托人成本出发，尽一切努力提出最有价值和最可行的技术方案，严格控制工程造价，最大限度的保证设计成果能够能够满足委托人要求。

4.11.1 初步设计前各阶段，应以委托人提出的建筑安装工程费估算投资额为目标，通过多方案技术经济比较，进行论证研究，有效控制投资。

4.11.2 咨询/设计人应以批复概算或委托人要求为限额，进行限额设计。

4.12 咨询/设计人应根据建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《深圳市规划局实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>办法》等现行行业管理规范规定的设计深度完成设计工作。初步设计文件委托人经审查批复后，作为编制施工图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。

咨询/设计人的设计文件必须接受委托人合理的意见，以及委托人委托的咨询审查单位及相关政府部门的方案核查意见，核查意见中提出的问题，咨询/设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并修改方案设计文件。 对于超出本合同范围外的重大修改，予以额外的费用补偿，具体费用由双方协商确定。若方案成果文件已经委托人验收通过后，方案发生颠覆性修改，则应予以费用补偿，具体费用由双方协商确定。咨询审查机构应全面审查设计文件，使其满足相应设计阶段深度要求、建设单位需求、上级政府主管部门的意见。

4.13 咨询/设计人应按批准的初步设计文件完成施工图设计工作，并接受委托人或委托人委托的咨询审查单位及相关政府部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件，并按委托人规定的时间和要求完成编制。（本项目不适用）

4.14 当委托人认为需调用咨询/设计人的设计计算书时，咨询/设计人必须及时提供。委托人或委托人委托的咨询审查单位及相关政府部门对资料成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除咨询/设计人的责任。咨询/设计人应提供的设计计算书具体内容在合同专用条款中明确。

4.15 工程施工期间，咨询/设计人应根据工程需要在合同范围内，满足专用条款及设计任务书的要求地做好施工后续服务。后续服务的主要内容包括（但不限于）下列事项，完成本款规定工作内容所发生的费用包含在合同总价中，委托人不予另行支付。此外，咨询/设计人须满足委托人下列要求：

（1）开工前在委托人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作。

（2）负责本合同工程从开工到竣工验收全过程的设计配合工作，如参加竣工验收，参加工程质量事故调查、提出技术处理方案，处理现场设计变更、在委托人要求的时间内提供设计变更文件等。对于超出本合同范围外的重大变更，予以额外的费用补偿，具体费用由双方协商确定。

（3）在委托人组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中，咨询/设计人应按委托人规定的时间协调施工招标图纸、各类工程数量明细表、材料用量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概算，协调所需的技术要求，协调核查设备、材料招标清单，按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。咨询/设计人参加上述活动并不能减轻相关责任方的义务。

（4）在施工招标过程中，对于委托人或委托人委托的其它咨询单位提出的图纸问题，咨询/设计人应在3个工作日内给予正式答复；若因咨询/设计人原因造成需补充或完善设计的，咨询/设计人应在5个工作日内提供正式答复。否则，委托人有权按第7.2款（3）的标准计扣咨询/设计人违约金。

（5）在施工的过程中，因咨询/设计人的问题或其他原因造成的设计变更及修改，咨询/设计人应在委托人规定的时间内修改和完善设计或局部变更设计。对于重大变更在提交变更设计图纸时，应同时提交变更工程的概算文件陆套。

4.16 咨询/设计人应按委托人要求的数量提供所有为完成合同内工作要求所必需的分析、研究试验阶段性或成果性报告，接受委托人、相关主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.17咨询/设计人应保证其工作地点便于成功执行合同责任。在向委托人提交书面材料申请并经委托人同意后，可以在其主要营业地点完成合同内工作。

4.18 人员保证与变更

4.18.1 咨询/设计人应按委托人要求安排资深技术人员参加本工程的咨询、设计，并提供各项工作项目部组成人员名单，如无充分理由，主要项目部人员不得中途更换，确需更换的须以书面形式征得委托人同意。咨询/设计人项目部组成人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任设计工作。

4.18.2 若项目部组成成员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，委托人有权以书面形式提出更换要求，咨询/设计人应在委托人提出更换通知的7天内，派出具有同等资历的人员替换，并征得委托人认可。咨询/设计人在事先取得委托人的同意后方可更换人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，委托人有权拒绝。

4.18.3 咨询/设计人的工作进度由于咨询/设计人的原因未达到咨询/设计人投标书中承诺的进度计划时，委托人有权合理的提出要求增加咨询/设计人人员，咨询/设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，委托人不予另行支付。

4.19 咨询/设计人在执行本合同过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则咨询/设计人应承担全部责任，并保障委托人免于承担由此造成的一切合理的损害和损失。咨询/设计人采用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得委托人和未中标人的书面同意。咨询/设计人经同意采用未中标人技术方案的，应向未中标人支付合理的使用费。

4.20 咨询/设计人应严格执行国家和委托人规定的变更程序。

4.21 委托人有权聘请其它咨询单位或专家对设计进行优化，咨询/设计人应按经委托人同意的合理的优化设计要求重新设计，并自行承担重新设计费用。咨询/设计人就重大设计技术问题应向委托人提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供咨询/设计人参考。

4.22 若咨询/咨询/设计人为联合体时，联合体主办人应代表联合体对委托人负责，按本合同规定向委托人提交全部合格的咨询、设计成果文件。委托人就本合同向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4.23 对于咨询/设计人在咨询、设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，由咨询/设计人或相关方承担，概与委托人无关（由委托人过错直接造成的损害后果除外）。

4.24 咨询/设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，重视地质环境等外部环境对安全的影响，提交的设计文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。咨询/设计人应当对有可能引发工程安全隐患的因素提出防治建议，并对设计结论负责。

4.25 咨询/设计人在工作过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向委托人和文物保护部门汇报并妥善保护。（本项目不适用）

4.26 咨询/设计人在咨询、设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由咨询/设计人自行承担。咨询/设计人由于在咨询、设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由咨询/设计人承担。此外，咨询/设计人还应承担由此导致委托人承担的与此有关的合理的损害赔偿、诉讼费、财产保全费、律师费、公证费及其他开支、费用。

4.27除以上工作外，咨询/设计人为圆满完成本项工程内容还需进行必要的专题研究、技术论证等相关工作。

4.28咨询/设计人工作成果及提交时间要求详见附件一：设计基本要求。

## 第五条 合同价款与支付

5.1合同价款

5.1.1合同价款为咨询/设计人完成合同约定的全部工作委托人向其支付的全部和唯一的对价。委托人应按合同条款的有关规定，按时向咨询/设计人支付合同价款，以及咨询/设计人提供额外服务所应获得的价款。具体合同价款金额见专用条款。

5.1. 本工程合同总价将作为最终合同结算价，不因工程规模 (工程建设规模或设计内容) 调整而进行调整。

5.2本工程合同价款由预付款（¥/元）、 / 的基本设计费（¥xxxx元）组成，各部分费用所占具体比例在专用条款中明确。

5.3不另支付费用

咨询/设计人在咨询及设计过程中，发生以下费用（包括但不限于）的，均视为已包含在本工程合同价款中，委托人不再另行支付：

5.3.1自行收集、购买与合同工作内容有关的第三方资料；

5.3.2办理工程相关许可费、技术工作费、成果编制费、承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金和外业验收的相关会务费用等一切与此有关的费用。

5.3.3除另签补充协议外，委托人不接受咨询/设计人以任何理由、任何名目提出增加费用的要求。

5.4 有异议的支付

如果委托人对咨询/设计人提交的付款申请有异议时，委托人应在7天内发出书面通知要求咨询/设计人澄清。委托人应在收到咨询/设计人书面澄清（以委托人签收的日期为准）之日起14天内签署付款审查意见。如果咨询/设计人在收到委托人要求书面澄清的通知后7天内（以咨询/设计人收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则委托人将暂不予办理支付手续，直到咨询/设计人作出书面澄清为止。

5.5支付

5.5.1合同预付款、基本设计费、履约评价费用支付分别在专用条款中明确。

5.5.2 若咨询/设计人为联合体，合同期中费用的支付将按咨询/设计人在投标文件中填报的合同费用分配比例分别进行支付至联合体主办人单位和联合体成员单位，或者按照专用条款的约定支付给联合体指定的一个联合体成员。咨询/设计人联合体指定收款人信息见专用条款。

5.5.3 付款申请时间及发票信息见专用条款。

## 第六条 履约担保（此条不适用）

6.1 咨询/设计人应在收到中标通知书后 14 天内并在签订合同协议书前提供履约担保，履约担保金额为合同总价的 10 %。履约担保应采用履约保函形式提交，并由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行开具。执行本条规定所需的费用由咨询/设计人承担。履约担保金额及履约保函有效期在合同专用条款中明确。

6.2委托人对履约保函提出的任何索赔要求，均应在履约保函有效期内提出。

## 第七条 违约与赔偿

7.1 委托人的违约

7.1.1除合同另有约定外，由于委托人需要提前完成咨询、设计工作而导致增加的人员和费用，应另行协商。

7.1.2委托人未按合同规定支付费用且未向咨询/设计人说明原因的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中明确。

7.2 咨询/设计人的违约

7.2.1咨询/设计人私自将工程咨询或设计任务转包或分包的，委托人将有权单方解除合同，同时，咨询/设计人应按照合同总价50%的标准向委托人支付违约金。

7.2.2咨询/设计人未按照国家相关部委现行的强制性技术标准、规范和规程进行工程咨询、设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或咨询/设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，咨询/设计人向委托人承担合同总价10%的违约金。

7.2.3咨询/设计人未能按期提交咨询、设计各阶段成果文件的（委托人原因延长期限的除外），应当向委托人支付违约金。违约金的支付方式以及金额可在本合同专用条款中具体约定。延期超过30天时，委托人可以终止合同。

7.2.4 因咨询/设计人自身原因造成设计文件深度不够，资料不足、方案错误或缺陷以及质量低劣而被要求返工的，除由咨询/设计人负责继续完善设计外，委托人可视造成的时间延误和费用损失，有权向咨询/设计人提出要求咨询/设计人承担合同总价30%的违约金，同时，委托人有权单方解除合同；因咨询/设计人原因造成重复工作的，经委托人核实后，所发生的重复咨询/设计人费用由咨询/设计人自行承担，委托人不予支付。

7.2.5未经委托人同意，咨询/设计人不得私自更换投标书中承诺的主要人员。违反本款规定时，委托人有权要求咨询/设计人承担违约责任，具体标准在合同专用条款中明确。

7.2.6若咨询/设计人实际投入到本合同工程的后续服务人员低于投标书承诺的，委托人有权按专用条款的规定计扣合同费用，直至终止合同。

7.2.7委托人将建立履约评价体系，并定期对咨询/设计人投入到本合同工程的人员进行考核，如果连续两次考核不合格，则委托人有权以书面形式提出更换要求，咨询/设计人应在收到委托人书面通知后的7天内，派出具有同等资历的人员替换，同时，委托人有权根据被换人员的岗位按专用条款7.2（3）约定的标准计扣咨询/设计人违约金，拒绝被更换人员参与委托人其他项目的设计工作。

7.2.8咨询/设计人应赔偿因设计图纸错、漏、碰、缺问题所引发的各类损失，处理原则如下：

（1） 由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，但能及时处理，未对施工工期造成影响，按实际发生的施工返工费的2.5%支付违约金，经施工监理单位和委托人确认后，在咨询/设计人合同费用中扣除。

（2）由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，未能及时处理，并对施工工期造成了一定影响，按实际发生的返工费、误工费5%支付违约金，经施工监理单位和委托人确认后，在咨询/设计人合同费用中扣除。

（3）由于设计图纸错、漏、碰、缺带来的设计变更，所引起的工程费用增加，以至超出总投资计划或限额设计指标，如设计变更未对施工工期造成影响的，按超额部分工程建筑安装工程费的2.5%支付违约金，如设计变更对施工工期造成影响的，按超额部分工程建筑安装工程费的5%支付违约金。除外，咨询/设计人还应对设计图纸进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。

（4） 若因本条第（8）项所列原因，对委托人造成返工费、误工费或其他损失超过主管部门批复的概算（或委托人内部制定的成本控制目标）的3%以上的，咨询/设计人还应就上述损失向委托人进行全额赔偿，并根据相关法律法规要求承担相应责任。经施工监理单位和委托人确认后，在咨询/设计人合同费用中扣除。

7.2.9由于咨询/设计人的原因造成施工图预算超过投资主管部门批复的初步设计概算的，委托人有权计扣超出批复概算建筑安装工程费部分的2.5%的违约金，但该项违约金总额不超过本合同费用的40%。

7.2.10由于咨询/设计人的原因导致设计遗漏造成报送的概算低于投资主管部门评审概算的10%时，则每低于一个百分点委托人有权计扣设计费的1%的违约金，不足一个百分点按一个百分点计算，但该项违约金总额不超过本合同费用的40%。

7.2.11咨询/设计人违约的事实确认后，咨询/设计人的违约金应在委托人支付当期设计工程款前，以现金方式向委托人缴纳。若咨询/设计人未在前述时限内缴纳，委托人有权直接在当期应付设计进度款支中直接扣除。

7.3 责任的期限

咨询/设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的责任。

## 第八条 延误

由于委托人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续，则：

8.1咨询/设计人在预见到该事件并且该事件可能会对项目产生影响的情况下，应将此情况与可能产生的影响在事件发生后7天内通知委托人，并采取合理措施使损失减至最低；若此影响是连续的，则咨询/设计人应在事件首次发生后7天内通知委托人，并每隔28天向委托人提交影响情况报告；影响消除后7天内，咨询/设计人应向委托人呈报最终报告，阐述需委托人补偿的事项；否则，委托人有权拒绝咨询/设计人的补偿或索赔请求。

8.2委托人在与咨询/设计人协商后应相应地延长咨询/设计人的工作期限/增付费用。

8.3由于委托人或不可抗力等因素，咨询/设计人无法履行合同的，咨询/设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知委托人，由此造成的损失，应由委托人与咨询/设计人根据合同有关规定协商后确定赔偿的金额或其他有关事宜。以上，咨询/设计人有责任提供详细原始记录，并于不可抗力结束后7天内或双方认为适当的时间向委托人提供原始记录。

本项目的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。

8.4因发包人和承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，延迟履行合同的责任由延迟履行方承担，不可抗力的造成的责任仍按合同前述规定承担。

## 第九条 变更

合同一方要求变更合同时，应当在14天前通知对方。变更合同的通知或协议书必须采取书面形式并经双方同意，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 第十条 推迟与终止

10.1委托人应在至少8天以前以书面通知咨询/设计人暂停全部或部分工程咨询或勘察设计工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，咨询/设计人应立即安排停止工作计划并将费用减到最小。委托人应当支付咨询/设计人此部分已完成的合格工作的费用。

10.2委托人认为咨询/设计人无正当理由而未履行本合同约定的责任与义务时，应书面通知咨询/设计人并说明理由。若委托人在21天内没有收到满意的答复，委托人有权发出进一步的通知终止本合同，但该通知必须在第一个通知发出28天后发出。

10.3合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 第十一条 转包和分包

11.1禁止咨询/设计人将本合同规定的权利或义务转包。

11.2在未征得委托人同意的情况下，咨询/设计人不得将本合同规定的服务内容的任何部分对外分包。即便咨询/设计人的分包得到了委托人的同意，也不应解除咨询/设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，咨询/设计人应对其分包人的工作负全部责任。

## 第十二条 设计所有权

12.1咨询/设计人对其所提供的设计拥有所有权和作者身份。在委托人按照合同专用条款第五条之约定支付合同价款的前提下，委托人可以就本项目相关目标实现，对咨询/设计人所提供的设计进行使用和复制（包括但不限于本项目之建设、完工、重建、修改、扩建、维修、使用、出租、销售和广告），且各个阶段成果的使用权需以委托人支付该阶段的合同款项为前提，该使用权仅适用于与设计有关的基地，不得包含为本项目任何扩充之任一部分而复制咨询/设计人的设计。若阶段款未能及时支付，但委托人有宣传的需要，咨询/设计人不得不合理地限制主办单位和承办单位使用。

12.2所有参加本咨询活动的设计所有权归咨询/设计人所有，但所有参与咨询的设计文件在评审后不退回咨询/设计人。

12.3委托人可以无偿展示所有设计文件，包括在评审结束后公布评审成果，并通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它形式介绍、展示及评价设计文件。委托人对本项目设计的相关宣传不应损害咨询/设计人的商业形象，若咨询/设计人认为其商业形象受损，则有权提出建议。

12.4咨询/设计人就本工程在工程咨询或设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由咨询/设计人承担。

如咨询/设计人由于在工程咨询或设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由咨询/设计人承担。此外，咨询/设计人还应承担由本条款直接导致委托人相关的经济赔偿、诉讼费、财产保全费、律师费、公证费及其它开支、费用。

上述应由咨询/设计人承担的所有费用由咨询/设计人自行承担。

12.5咨询/设计人承诺其所提供的本项目的设计成果仅供本项目使用。咨询/设计人应保护委托人一旦使用其设计方案/设计成果不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则咨询/设计人应承担由此而产生的一切责任。

## 第十三条 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询/设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；咨询/设计人不得参与与委托人的利益有冲突的任何活动。

## 第十四条 合同的生效、变更与终止

14.1 合同的生效

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。

14.2咨询/设计人无正当理由未完成咨询、设计工作时，委托人向咨询/设计人发出未尽义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在通知发出21日后向咨询/设计人发出终止咨询、设计合同的通知，合同立即终止，咨询/设计人承担违约责任。

14.3 双方一方要求变更或解除合同时，则应当提前14日书面通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方承担。

14.4 变更或解除合同的通知或协议应当采用书面形式，新的协议未达成之前，原合同依然有效。

14.5 委托人和咨询/设计人履行完毕本合同全部义务，咨询/设计人向委托人提交符合合同约定的咨询、设计工作文件，委托人按照合同约定支付全部酬金后，本合同即告终止，本合同保密协议继续生效。

## 第十五条 联合体

15.1本合同的联合体由联合体主办人和联合体成员按委托人要求组成。

15.2联合体签署的《联合体共同投标协议》及相关补充协议，是本合同不可分割的一部分。

15.3联合体成员须严格按委托人确认联合体协议各方约定的权利义务履行共同及各自的权利与义务。

## 第十六条 履约评价及奖励

为了保障本合同的顺利、高效、质量履行，委托人将对咨询/设计人的全程履约表现和工作成果进行评价，其目的是对咨询/设计人保质保量的工作予以肯定，对咨询/设计人客观存在的问题进行处理，公平奖惩。具体履约评价方式及内容见专用条款。

## 第十七条 保险

咨询/设计人按委托人要求和行业惯例购买建设工程设计责任保险。保单具体要求见专用条款。

## 第十八条 争议解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷，或因违反、终止本合同而引起的对损失赔偿的任何争议，双方应事先协商，达成一致意见。如未能达成一致，可按合同专用条款的约定解决。

# 第三部分 专用条款

## 第一条 定义和解释

1.2 委托人为东莞市桂湾房地产开发有限公司。

1.3本项目工程的中标人为         。

1.4服务：本合同中的服务，指的是以下合同条款及合同文件附件中要求的服务范围及内容：协议书之第三条 承包范围和合同内容、第七条工作成果、通用条款第四条咨询/设计人的责任与义务、合同附件6设计任务书、招标文件及招标文件澄清、投标文件、投标人承诺书。

1.5设计任务书：委托人对项目的要求，由委托人建议并与咨询/设计人达成一致，如附件6所述。

## 第二条 一般责任和义务

2.1 咨询设计进度计划的提交时间：咨询/设计人收到中标通知书后 7 天内。

2.2 设计完成时间暂定如下：

设计工作周期总计45天（具体时间根据项目推进情况而定）；

统筹协调工作需配合到项目竣工验收。

具体根据项目实际进行调整。

## 第三条 委托人的责任和义务

3.1 委托人答复咨询/设计人书面提交的有关问题的时间：收到书面意见后 10 天内。

## 第四条 咨询/设计人的责任与义务

4.1 设计工作具体内容包括（但不限于）以下内容：

（1）完成本合同范围内所有的设计内容。

（2）自行收集、购买与本设计有关的第三方资料；

（3）委托人要求办理的与本设计有关的其他一切事务。

4.2根据本项目特点，特制定本项目设计技术要求：

（1）详见附件一：设计基本要求；

（2）中标后委托人提供的相关技术文件内容。

4.3设计工作具体内容、深度及服务内容主要包括以下内容：

4.3.1 设计工作

（1）桂湾府地块用地红线范围内及毗邻绿地总平面及竖向规划方案，包括建筑物布置、交通组织、景观绿化、环境保护等方面的规划方案。

（2）在规划方案基础上，深化项目用地红线范围内的单体建筑、道路、绿化、竖向布置、土方平衡图、建设分期等。

（3）建筑设计方案成果须达到国家规定的方案设计深度并得到我司的认可，达到东莞市方案报建的要求。

（4）景观概念设计、机电初步方案（提供设备系统参数、电梯设备系统参数及上下交通人流的组织方案）、装配式建筑构件初步方案等。

（5）户型设计：包括户型比较分析、户型配比及布局。

（6）集成、整合专业顾问设计成果，对专业顾问进行统筹、协调。

（7）配合我司及后续深化设计单位进行方案审批及汇报工作等，含报审过程中的设计调整与沟通。

（8）配合委托人取得《建设工程规划许可证》。

4.3.2技术咨询服务

（1）在施工图设计阶段和施工阶段，凡可能涉及室内外感观、品质效果的设计、样板、材料和设备，在报委托人审定之前，由设计人进行审核和初步确认，例如：施工图设计成果、施工深化设计图、设计变更、重要的感官材料及设备、现场的材料样板及重要设备等。

（2）参加施工阶段的各项设计技术交底、分项验收、整体验收，并提出意见。

（3）施工阶段进行月度巡检，进行施工指导、监督、配合工作，并提交巡检报告。

（4）设计人应根据工程阶段性进展需要及委托人要求，委派1-2名专业设计工程师（建筑、景观等专业，限参与本项目主要设计人员）常驻本项目，由甲方统一管理，提供设计绘图、设计管理、沟通、协调等工作，并完成委托人安排的其他工作。其驻场费用已包含在合同价款中，不另行支付。

4.3.3其他服务

（1）协助委托人对销售人员进行技术培训。

（2）组织与本项目相关的考察，邀请发包人参加，并承担相关的费用。

具体详见设计任务书。

4.3.4咨询/设计人工作成果及提交时间要求：详见任务书。

## 第五条 费用与支付

5.1合同价款包括但不限于方案设计费、方案深化、施工配合费用、现场指导相关费用等。合同价款包括咨询/设计人为履行合同规定的所有工作（具体以设计任务书规定为准）而发生的一切费用，即税费、差旅费、资料购置费、设计文件编制费、承办各阶段成果评审会所发生的所有相关费用、保险费、管理费、利润、税金和验收的相关会务费用等一切为完成在设计任务书中所列明工作所客观必须产生的费用。对于可能产生的额外服务或额外费用双方协商确定费用并签订补充协议。

5.2合同费用组成

5.2.1合同总金额（含税）为人民币       元，（大写：       ）。其中，合同不含税价为人民币       元（大写：      ）；增值税率     %，增值税额为人民币   元（大写：        ）。其中基本费用比例为97%，履约评价费用比例为3%。

本合同约定的价格为含增值税价格，不含税价不随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

5.2.2设计人在设计过程中，发生以下费用（包括但不限于）的，均视为已包含在本工程合同总价中，委托人不再另行支付。不另行支付的费用包括（但不限于）：承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金等费用。

5.2.3本项目总建筑面积约 18.9 万平方米，固定综合单价计费（  元/平方米）。双方同意以本项目竣工测绘总建筑面积对比合同签订总建筑面积增减不大于5%时，以设计单位所报总价进行结算；当增减大于5%时，结算时对增加或减少大于5%以外的部分按设计单位所报综合单价进行结算价调整。

5.3支付方式

5.3.1工程基本费用支付：

1)合同签订完成后，支付基本费用的20% ，即定金。（支付时需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票，下同）；

2)概念方案设计成果完成并经甲方认可后，支付至基本费用的40%；

3)方案设计成果完成并经甲方认可后，支付至基本费用的70%；

4)配合完成方案报建，取得《建筑工程规划许可证》后，支付至基本费用的90%；

5)项目竣工验收合格后完成履约评价并办理完合同结算后，结清费用余款。

5.3.2履约评价费用支付：

项目竣工验收合格后，委托人对设计人进行一次履约评价，履约评价结果计入结算，并随本合同结算款一并支付。

履约评价办法参照委托人内部制度《深圳市前海开发投资控股有限公司供应商履约评价管理办法》执行，具体评价标准详见合同附件。履约评价等级为四级：优秀、良好、合格、不合格。采用期限履约评价方式的，履约评价结果与履约评价费用支付比例关联，具体如下：

（1）履约评价等级为优秀的，委托人支付100％履约评价费用。

（2）履约评价等级为良好的，委托人支付80％履约评价费用。

（3）履约评价等级为合格的，委托人支付60%履约评价费用。

（4）履约评价等级为不合格的，委托人不予支付履约评价费用。

注：

（1）若设计人为联合体，合同期中费用的支付将按设计人在投标文件中填报的合同费用分配比例分别支付至联合体牵头人单位和联合体成员单位；

（2）设计人应在每一阶段工作完成后的14天内向委托人提出付款申请，并提交相应金额的增值税专用发票；若联合体成员涉及到境外单位，联合体牵头人单位应提交完税凭证，委托人审查同意后进行付款。

5.3.3乙方开票信息

公司名称：

纳税人识别号：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

5.3.4设计人为联合体，委托人将根据联合体指定支付比例将合同费用按比例支付给联合体各成员单位。设计人联合体各成员单位指定收款人信息如下：

1）联合体牵头单位：（xxx%）

纳税人识别号：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

2）联合体成员单位：（xxx%）

纳税人识别号：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

## 工作周期安排及要求

| 项目阶段 |  | 服务周期及工作要求 | 成果描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念设计阶段 |  | 中标通知书发出后15日历天完成概念方案及户型设计（第一轮） | 概念方案设计及户型设计（第一轮）文本，通过委托人审批 |
| 方案设计阶段 |  | 概念设计得到委托人书面确认后30日历天完成方案设计（含建筑方案设计、户型设计、立面设计、景观概念设计） | 满足报建要求的方案文本（含效果图等） |
| 报建阶段 | 镇相关部门审批阶段 | 按照镇相关部门审批意见修改设计文件 |  |
|  | 市相关部门审批阶段 | ### 按照市相关部门审批意见修改设计文件 |  |
| 其他 |  | 配合委托人取得《建设工程规划许可证》 |  |

## 第六条 履约担保

经合同双方协商，本合同：

□设定履约担保，咨询/设计人应当依照通用条款约定，向委托人提交履约保函，履约保函有效期为合同生效之日起至合同有效期满后90天止。

不设定履约担保。

## 第七条 违约与赔偿

7.1委托人的违约责任

如委托人未按约定向设计人支付咨询设计费，每逾期 1天，则应向设计人支付应付未付设计费每日3 ‰的违约金。

7.2设计人的违约责任

设计人无合理的原因未能按双方合同约定的期限提交合同范围内的各阶段成果文件的（委托人原因延长期限的除外），应当向委托人支付违约金。

（1）如设计人无合理的原因未按双方合同约定的期限向委托人提交工作成果，每逾期1天，按人民币 10000 元/每天承担违约金，违约金从应支付给设计人的设计费中扣除，累计扣除上限为500000元。延期超过30天时，委托人有权终止合同。

（2）如设计人未按约定向委托人提交合同所要求标准和质量的工作成果，则设计人应返工提交，若在委托人限定的期限内仍不能提交合格的工作成果，每逾期1天，按人民币 10000 元/每天承担违约金，违约金从应支付给设计人的设计费中扣除，累计扣除上限为500000元。延期超过15天时，委托人有权终止合同。

（3）如设计人未能在委托人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，按人民币 10000 元/每天承担违约金。如延期 15 天以上时，委托人有权委托其他单位来完成，并按实际发生费用的 1.2 倍数额，从应支付给设计人的设计费中扣除，累计扣除上限为500000元。

如设计人拒不纠正其违约行为，除按上述规定处理外，委托人可终止合同，由此带来的影响和损失，由设计人完全承担。

（4）如设计人未经委托人同意，私自更换投标书中承诺的主要人员的，则设计人向委托人承担以下违约责任：

a.更换项目负责人：承担500000元的违约金；

b.更换建筑设计主创设计师：承担500000元的违约金；

c.更换其他主要设计人员： （即除项目负责人及建筑设计主创设计师外，设计人投标文件中承诺投入的设计团队人员）：承担100000元的违约金。

（5） 如设计人后续服务负责人（包括服务质量以及服务人数等指标标准）低于服务建议书承诺的，委托人有权要求设计人承担500000元的违约金；其他后续服务人员（包括服务质量以及服务人数等指标标准）低于服务建议书承诺的，委托人有权要求设计人承担300000元的违约金。

（6）项目负责人应按时参加委托人合理要求的与工程咨询及设计有关的各种会议，对委托人通知参加的会议，未经许可无故缺席且无代表参会的情况下，设计人每次按20000元的标准承担违约金，累计缺席 5 次及以上的，委托人有权要求设计人承担100000元违约金直至终止合同。

（7）未经委托人批准情况下，由于设计人的过错导致累计变更工程造价超过对应施工合同价的 10 %时，则委托人有权要求设计人承担1800000元的违约金。

（8）若出现设计人违反通用条款第十三条“利益的冲突”的相关约定，则由此给委托人造成的损失概由设计人承担。

（9）若设计人不按约定购买工程勘察设计责任险，委托人除有权停止支付合同约定款项外，对于因此给委托人造成的损失概由设计人承担。

## 第十六条 履约评价及奖励

为了能够保证本工程设计工作品质、高效的完成，委托人对咨询/设计人整个履约工作安排了细化和量化的履约评价，具体内容详见本合同附件3。

16.1履约评价方式，在本合同有效期内，委托人将对咨询/设计人进行 1 次履约评价，履约评价节点为：（1）项目竣工验收完成。

本合同   R设  £不设 履约评价费用3% 。

具体履约评价日期由委托人另行决定。

## 第十七条 争议解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，各方同意提交深圳国际仲裁院调解中心进行调解。

调解成功的，各方同意将和解协议提交深圳国际仲裁院，请求依照仲裁规则根据和解协议的内容制作成裁决书。

在双方不愿协商、调解或者调解不成的情况下，双方一致同意选择以下方式解决：

□提交深圳国际仲裁院仲裁

向项目所在地的人民法院提起诉讼

# 第四部分 补充条款

1. 关于对咨询/设计人工作质量的控制

（1）委托人应对工程设计过程的决策、控制、实施等环节，实行全面管理，协调和监督勘察、设计工作开展，进行中间成果审查；

（2）检查咨询/设计人工程技术人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因咨询/设计人人力、能力不足致使工程设计不能按计划完成时，可合理地要求咨询/设计人增加或替换为满足委托人要求的技术人员，咨询/设计人不得拒绝；

（3）咨询/设计人应按要求提供项目主要组成人员名单，如无充分理由主要项目部人员不得中途更换，确需更换的须以书面形式征得委托人同意。

2.服务配合工作：

（1）咨询/设计人应根据委托人要求，结合项目实际需求，聘请专业技术团队作为技术支撑，提供设计成果，保证设计品质。

（2）咨询/设计人应在本合同规定范围及设计任务书、服务建议书所规定范围内，积极配合委托人进行各项招标工作，提供相应的设计资料。咨询/设计人还应按委托人要求就有关设计问题进行答疑。咨询/设计人应根据委托人的要求，派出人员参加有关施工技术问题的处理，如委托人认为有必要时，相关负责人必须到场。

（3）参加本项目的隐蔽、交工、竣工验收以及规范规定的咨询/设计人必须参加的验收工作，按交工验收及委托人要求提供所需的图册资料（含委托人为取得土地使用证所需的资料），并配合质量监督部门校核工程是否按设计意图施工；在责任期限内，负责处理设计遗留问题。

（4）在合同有效期内，如委托人决定制作本合同规定以外的模型、动画、宣传册、展板等宣传展示材料，咨询/设计人需合理地提供针对第三方的技术指导与配合、审核工作。

3.本工程具体设计要求详见设计任务书，设计任务书作为合同履行的重要组成部分，委托人可能会随项目设计进度而陆续调整、补充及完善，咨询/设计人不得不合理地提出异议并应严格按各阶段设计任务书要求完成项目设计。

# 第五部分  附件

## 附件1设计基本要求

## 项目概况

项目位置：东莞市塘厦镇大坪社区与田心社区交界处

总占地面积约46396平方米。

总建筑面积18.9万 平方米。

## 设计依据

2.1委托方提供的有关资料（包括东莞市塘厦镇项目用地测绘资料、界址点坐标、用地规划条件等）。

2.2中华人民共和国《城市居住区规划设计规范》（最新版本）。

2.3中华人民共和国《住宅建筑规范》、《住宅设计规范》等（最新版本）。

2.4中华人民共和国及东莞市现行建筑、结构、设备、电气等各专业设计规范标准等（最新版本）及相应法规。

## 设计成果要求:

具体要求详见设计任务书。

## 附件3设计合同履约评价表

注：合同履行期间，如委托人本履约评价表有变更且委托人认为应以变更后的履约评价表为准时，则委托人无需另行征得咨询/设计人同意，仅需将变更后的履约评价表书面通知咨询/设计人即可，双方按变更后的履约评价表执行。

| 勘察设计合同供应商履约评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型 |  | □季度评价 第 次 □阶段评价 第 次 |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方面 |  | 序号 | 权重 | 评价内容 |  | 满分 | 得分 | 评价部门 | 备注 |
| 人员配备（10%) |  | 1 | 5% | 项目负责人要求：是否按照合同约定参与项目，协调能力及专业水平 |  | 10 |  | 设计部/ 工程部 |  |
|  |  | 2 | 5% | 项目人员要求：人员素质水平及服务态度 |  | 10 |  |  |  |
| 设计部分（65%） | 设计质量（25%） | 3 | 5% | 规划解读及落实情况：对各相关规划解读或落实情况是否到位，否则每处扣2分，扣完为止 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  |  | 4 | 5% | 设计接口处理：与相关设计接口是否正确、清晰、完整，否则每处（项）扣2分，扣完为止 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  |  | 5 | 5% | 按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年）或按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年）核查成果完整性，每出现一次不符情况扣5分，扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  |  | 6 | 5% | 施工图设计是否有违反国家规范强制性标准的情况出现，是否有各专业设计矛盾的情况出现，是否有图纸错、漏、空、缺等质量问题出现，每出现一次扣5分，扣完为止。 |  | 10 |  | 工程部 |  |
|  |  | 7 | 5% | 是否积极落实业主方其他设计任务情况，不积极落实的，发生一次扣2分，扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部/工程部 |  |
|  | 设计进度（10%） | 8 | 10% | 是否按约定时间及时提交各种设计文件与资料，按甲方要求调整时间的配合情况，每超过约定时间一个工作日扣2分，累计扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  | 配合情况(10%) | 9 | 10% | 是否积极参加业主组织召开的相关会议，缺席一次扣2分，扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部工程部 |  |
|  | 成本控制 意识（5%） | 10 | 5% | 在保证设计质量的前提下，能够做到限额设计，控制工程成本；出现超上阶段批复投资全部扣完 |  | 10 |  | 成本预算部 |  |
|  | 保密工作（2%） | 11 | 2% | 委托的设计业务有保密要求时能够严格保密；出现一次全部扣完 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  | 诚信情况（3%） | 12 | 3% | 有无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象，出现一次全部扣完 |  | 10 |  | 设计部 |  |
| 勘察部分（25%） | 设备配置（5%） | 13 | 5% | 设备是否按照合同条款约定的配置到位，包括数量、型号等，未安排到位的每台设备扣1分，扣完为止 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  | 质量控制（5%） | 14 | 5% | 是否严格执行规范和技术标准，存在一处不符合规范和强制性标准的扣2分，扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  | 勘察文件（5%） | 15 | 5% | 勘察大纲落实情况及勘察成果是否详实可信，发现一次不落实扣2分；若发现重大勘察事故，弄虚作假导致工程变更或投资增加，直接为不合格。 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  | 勘察进度（5%） | 16 | 5% | 是否按约定时间及时提交勘察报告及业主要求的其他技术成果要求等文件：每超过约定时间一个工作日扣2分，累计扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部 |  |
|  | 勘察服务（5%） | 17 | 5% | 是否积极参加业主组织召开的相关会议和配合业主的其他要求，不积极参加由业主主持相关会议和配合的，缺席一次扣2分，扣完为止。 |  | 10 |  | 设计部/ 工程部 |  |
| 汇总 |  | 汇总得分=∑（分项权重*得分*10）/∑参与评分项权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | （填写 优秀、良好、合格或者不合格） |  |  | 优秀：得分率90以上（含90）； 良好：得分率在80-90之间（含80）； 合格：得分率在60-80之间（含60）； 不合格：得分率在60以下（不含60）。 |  |  |  |  |
| 签字 |  | 评价小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | （请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1、本表用作建设工程设计合同的履约评价。 2、未涉及该项评价问题的,在评分栏中填写:"本次不涉及"或“本合同不涉及”，不能填写分数。 3、评价部门一栏为建议打分部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件4建设工程项目廉政协议

委托人（委托人）：

咨询/设计人（受托人）：

建设工程项目：

建设工程地点：东莞市塘厦镇大坪社区与田心社区交界处

为贯彻落实《关于推进前海建设“廉洁示范区”的工作意见》，全面建设前海“廉洁示范区”，树立企业的良好形象，防控工程领域廉洁风险，营造建设领域公平、公开、廉洁的市场环境，根据《招标投标法》及其实施条例、《反不正当竞争法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等法律、法规、规章及政策的规定，双方同意签订本廉政合同。

第一条	禁止委托人及其员工（含领导，下同）利用合同或职权谋取不正当利益。

委托人及其员工不得有下列行为：

1.1索取、接受或者以借为名占用管理咨询/设计人的财物（双方合同另有规定除外）；

1.2接受咨询/设计人礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；非经批准不得参加咨询/设计人举行的任何祝贺庆典活动；

1.3接受咨询/设计人金钱（礼金、好处费、回扣及其他）和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；

1.4向咨询/设计人报销任何应由自身承担/支付的费用；

1.5擅自向咨询/设计人推荐分包单位，或要求咨询/设计人购买合同规定外的材料和设备；

1.6其他利用合同或职权谋取不正当利益的行为。

第二条	禁止委托人及其员工（含领导）利用合同或职权为亲属谋取利益。

委托人及其员工不得有下列行为：

2.1要求或者暗示咨询/设计人提拔或者聘用父母、配偶、子女等直系亲属及其他旁系亲属（以下统称为亲属）；

2.2要求或者暗示咨询/设计人支付亲属学习、培训、旅游等费用，不得要求咨询/设计人为亲属出国境定居、留学、探亲等提供资助；

2.3默许、纵容、授意亲属收受咨询/设计人财物；

2.4要求或者暗示咨询/设计人为亲属经商、办企业提供便利条件；

2.5要求或者暗示咨询/设计人向亲属采购材料、进行分包（分包工程、分包劳务等）；

2.6其他利用合同或职权为亲属谋取利益的行为。

第三条	禁止委托人及其员工干预和插手建设工程项目招投标活动。

第四条	禁止咨询/设计人及员工违法违规谋取利益。

禁止咨询/设计人及其员工有下列行为：

4.1同意或主动向委托人及其员工提供第一条约定的不当行为；

4.2同意或主动向委托人及其员工亲属提供第二条约定的不当行为；

第五条	禁止咨询/设计人有挂靠、转包或者违法分包行为。（本项目不适用）

5.1挂靠、转包或违反分包行为认定标准以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》及其他法律、法规、规章规定为准。

5.2咨询/设计人有下列情形之一的，委托人有权认定咨询/设计人挂靠：

（1）咨询/设计人项目经理、项目总工不常驻工地现场（缺勤率累计达到天，或者缺勤率达到10%的），其他项目班子成员出勤率低于80%的；

（2）委托人支付给咨询/设计人的款项用途与本工程无关，且无关款项占合同价（合同暂定价）20%及以上的；

（3）咨询/设计人拒绝委托人对项目管理人员及机械设备投入情况进行检查，或者经检查发现与咨询/设计人提供的“项目部人员、机械进退场时间一览表”不一致、且咨询/设计人不能提供正当理由的；

（4）委托人认为咨询/设计人有挂靠嫌疑，咨询/设计人拒绝配合委托人进行调查的。

第六条	禁止咨询/设计人有商业贿赂行为。

咨询/设计人及其员工不得有下列行为：

6.1向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其员工行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

6.2接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其员工的商业贿赂。

6.3接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其员工的商业贿赂。

第七条	禁止咨询/设计人干预或插手建设工程招投标活动。

第八条	禁止委托人、咨询/设计人有串通投标（围标）行为。

第九条	廉政教育

委托人、咨询/设计人同意加强对公司员工（尤其是与本建设工程项目相关人员）的廉政教育工作，确保国家法律、政策和本廉政合同的约定予以落实。

第十条	违反廉政协议行为的举报

委托人、咨询/设计人发现对方有违反本廉政协议的任何行为，均可向前海廉政监督局举报（前海廉政监督局举报受理信息：电话举报：0755-36668510；0755-12388。网络举报：http://www.szmj.gov.cn）。

第十一条	违约责任

11.1委托人违反本廉政监督协议，给咨询/设计人造成经济损失的，委托人应承担相应的赔偿责任。

11.2咨询/设计人违反第四条规定（无论咨询/设计人是否已谋取利益），经委托人查证属实或者被有关机关立案侦查的，情节轻微的，咨询/设计人应向委托人退还已谋取的不正当利益，并赔偿该行为给委托人造成的相关损失。情节严重的，委托人有权单方解除合同：（1）要求咨询/设计人退还已谋取的不正当利益；（2）按照已支付款项办理结算，后续款项不再支付给咨询/设计人；（3）履约评价不合格。

11.3咨询/设计人违反第5.1款约定，委托人将上报前海管理局建设行政主管部门予以认定。咨询/设计人拒不改正情况，委托人有权：（1）单方解除合同；（2）没收咨询/设计人全部履约保证金；（3）以已支付进度款为结算款办理结算；（4）履约评价不合格；（5）在前海工程建设网或建设局网站上进行公示。对于咨询/设计人及时改正情况，咨询/设计人承诺按合同工期继续完成合同约定的内容和任务，除在合同工期内交还合同约定的合格产品给委托人外，还需赔偿咨询/设计人违约给委托人造成的相关损失。

11.4咨询/设计人违反第六条规定，经委托人查证属实或者被有关机关立案侦查或者被行政主管部门认定为商业贿赂的，需赔偿该行为给委托人造成的相关损失。情节严重的，委托人有权单方解除合同：（1）赔偿该行为给委托人造成的相关损失；（2）按照已支付款项办理结算，后续款项不再支付给咨询/设计人；（3）履约评价不合格。

11.5咨询/设计人违反本合同其他条款约定，应按次需赔偿该行为给委托人造成的相关损失，情节严重的，委托人有权解除合同，并比照11.2款的约定处理。

第十二条	其他约定

12.1本合同作为双方所签署主合同的附件，双方签署主合同的同时签署本合同，经双方签署后生效。

12.2本合同一式【11】份，甲方各执【7】份，乙方执【4】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 委托人（公章）： 法定代表人/授权代理人（签字）： 或党委书记/纪委书记（签字） | 咨询/设计人（公章）： 法定代表人/授权代理人（签字）： 或党委书记/纪委书记（签字） |
| --- | --- |

## 附件5 履约保函（本项目不适用）

致：

鉴于                     （下称“中标人”）与                 (下称“业主”)已（拟）签订                            合同书，并保证按合同规定承担该合同的设计任务，我行愿意出具保函为中标人担保，担保金额为人民币(大写)：               元(小写：¥             元)。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因中标人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向中标人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函的有效期为：自本合同生效之日起至本合同期满后90天内期间有效。

本保函为不可撤销﹑见索即付保函。

| 担保银行： | (银行全称)(盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人 或 其 委 托 的 代 理人 ： | (职 务) |
|  | (姓 名) |
|  | (签 字) |
| 日期： | 年 月 日 |

## 附件6 建设工程设计责任保险投保单

建设工程设计责任保险投保单

本投保单由投保人如实地、详尽地、填写并签章后作为向本公司投保建设工程设计责任保险的依据。本投保单为该建设工程设计责任保险的组成部分。

| 被保险人 | 名 称 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业地址 |  |  | 传真 |  |
|  | 工程设计资质类型 | 工程设计综合资质□ 工程设计行业资质□ 工程设计专项资质□ |  |  |  |
|  | 工程设计资质等级 | 级 | 《工程设计证书》编号 |  |  |
|  | 投保业务范围 |  |  |  |  |
|  | 年设计费收入 |  |  |  |  |
| 赔偿限额 | 累计赔偿限额 |  |  |  |  |
|  | 每次事故赔偿限额 |  |  |  |  |
|  | 每次事故每人赔偿限额 |  |  |  |  |
| 每次免赔额 |  |  |  |  |  |
| 保险费 |  |  |  | 费率 |  |
| 追溯期限 | 自 年 月 日 时起 |  |  |  |  |
| 保险期限 | 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 司法管辖 |  |  |  |  |  |
| 争议处理 | 提交 仲裁委员会仲裁□ 向被告住所地人民法院起诉□ |  |  |  |  |
| 以往事故经过 |  |  |  |  |  |
| 特别约定 |  |  |  |  |  |

投保人声明：上诉所填内容属实；保险人已将《建设工程设计责任保险条款》内容和责任免除内容向投保人作了充分说明；投保人对《建设工程设计责任保险条款》内容和责任免除内容及保险人的说明已经了解，并已经与保险人约定，从本保单签发之日起本保险合同生效，保险人开始承担保险责任。

投保人（签章）

年    月    日

附件6：设计任务书

第六部分 其他合同文件

## 1.法定代表人身份证明书

## 2.授权委托书

## 3.招标文件

## 4.投标文件

## 5.招标文件澄清书

## 6.中标通知书

## 7.投标人承诺书